Д О Г О В О Р

возмездного оказания  услуг на выполнение кадастровых работ

г. Петушки                                                                                                         10 июня 2024 г.

Мы, Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Звездочка»,  в лице Председателя Правления Светличной Анны Владимировны,  именуемый  в дальнейшем  «Заказчик»  с одной стороны, и

ООО «АВГУСТ», в лице генерального директора Зубкова Андрея Викторовича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны,  заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.  ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

  - «Исполнитель» выполняет кадастровые работы:

Кадастровые работы по уточнению местоположения и площади земель общего  пользования (дорог)

| Местоположение участка | обл. Владимирская, р-н Петушинский, МО Нагоное (сельское поселение), СНТ «Звездочка» в кадастровом квартале 33:13:090101 |
| --- | --- |
| Разрешенное использование | Земельный участок для ведения садоводства, земли общего пользования |
| Площадь | Подлежит уточнению |
| Правоустанавливающие документы | копии |

2. Сроки выполнения работ.

2.1 Подготовительные работы (получение сведений ГКН, проверка документации на соответствие данным ГКН), камеральная обработка полученных данных.

2.2 В случае внесения изменений в действующее законодательство, в требования по оформлению землеустроительной документации, «Исполнитель» вправе увеличить сроки выполнения работ на время, необходимое для проведения уточнений и изменений в землеустроительную документацию по данному договору.

2.3  Результат выполненных работ (межевой план) передается Заказчику по акту приема-передачи, который является основанием для проведения взаиморасчетов.

3. Расчеты по договору.

3.1  Стоимость услуг «Исполнителя» определяется исходя из характера и объема работ, затраченного времени, если иное не будет  установлено договором или дополнительным соглашением к нему.

3.2  Цена подлежащих выполнению работ составляет:

- ситуационная съемка земель общего пользования (дорог) с фактическим отражением заборов, подъездных путей, строений и сооружений							50 000

- камеральная обработка данных съемки (составление карты-плана границ) 			15 000

- межевой план для постановки на кадастровый учет						15 000

Итого: 80 000 (восемьдесят тысяч) рублей

3.3. В зависимости дополнительных (непредвиденных услуг), цена выставленного счета может быть увеличена.

Услуги сторонних организаций  оплачиваются отдельно, а также если в процессе выполнения кадастровых работ потребуется перестановка или уточнение земельных участков собственников, каждый собственник будет заключать отдельный договор с кадастровым инженером самостоятельно.

3.4. Оплата по договору:

Стороны договорились, что оплата будет поэтапная, путем перевода на расчетный счет Исполнителя денежных средств.

- в день заключения договора									25 000

-  в течение 10 дней после завершения полевых работ 						25 000.

- в течении 10 дней после получения результатов ситуационной съемки			15 000

- в течении 10 дней после камеральной обработки данных

и согласования карты плана границ							15 000

4. Заключительные положения.

4.1   «Заказчик» (или  его представитель) обязан присутствовать при выполнении работ по уточнению места положения границ земельного участка. При неявке «Заказчика» в установленный срок «Исполнитель» не несет ответственность по претензиям «Заказчика» в установлении границ землепользования. Заказчик обязан предоставить Исполнителю все актуальные документы, необходимы для выполнения условий настоящего договора.

4.2   «Исполнитель» несет ответственность за сохранность документов, переданных ему «Заказчиком».

4.3 Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в период действия настоящего договора, должны решаться  сторонами путем ведения переговоров. При недостижении согласия по существу спора, его разрешение производится в порядке, предусмотренном действующим  законодательством.

4.4  Настоящий договор вступает в силу с даты подписания  настоящего договора  и действует до полного исполнения обязательств.

4.5 После прекращения действия настоящего договора, стороны делают отметку об исполнении обязательств и отсутствии взаимных претензий.

4.6  Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному  каждой из сторон.

реквизиты сторон:

СНТ «Звездочка»						ООО «Август»

ИНН/КПП 3321008448/3321001001				ИНН/КПП3321020741/332101001

Адрес: 601130 Владимирская область,				БИК 044525787

Г.п. пос. Городищи						601144 г. Петушки ул. Чкалова д.10

Председатель правления						Генеральный директор

А.В. Светличная							А.В. Зубков

Акт выполненных работ  от ________________г.

ООО «Август», в лице генерального директора Зубкова Андрея Викторовича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава с одной стороны и Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Звездочка»,  в лице Председателя Правления Светличной Анны Владимировны,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании договора от _________  года  Исполнитель сдал, а «Заказчик» принял следующие работы:

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадастровые работы | участок | 1 | 80 000 | 80 000,00 |

Всего на сумму: 80 000 (восемьдесят   тысяч)   рублей.

Работы выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Август»			_____________________ Зубков А.В.

Заказчик

Председатель правления

СНТ «Звездочка»						_______________________ А.В. Светличная

Акт выполненных работ  от ________________г.

ООО «Август», в лице генерального директора Зубкова Андрея Викторовича, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании Устава с одной стороны и Садоводческое Некоммерческое Товарищество «Звездочка»,  в лице Председателя Правления Светличной Анны Владимировны,  именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, составили настоящий Акт о том, что на основании договора от              ________  года  Исполнитель сдал, а «Заказчик» принял следующие работы:

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадастровые работы | участок | 1 | 80 000 | 80 000,00 |

Всего на сумму 80 000 (восемьдесят   тысяч)   рублей.

Работы выполнены в полном объеме. Стороны претензий друг к другу не имеют.

Исполнитель

Генеральный директор ООО «Август»			_____________________ Зубков А.В.

Заказчик

Председатель правления

СНТ «Звездочка»						_______________________ А.В. Светличная

ООО «Август»

Адрес: 601144, Владимирская обл., г. Петушки, ул. Чкалова, д. 10

Тел. 2-16-50, 6-72-97

ИНН 3321020741		КПП 332101001

Получатель: ООО «Август» сч.№40702810802250002328

Банк получателя: Филиал ПАО «Банк Уралсиб» г. Москва

БИК 044525787

Сч.№30101810100000000787

СЧЕТ №  14  от ____________ года

Плательщик:  		СНТ «Звездочка»

Грузополучатель:		СНТ «Звездочка»

| № | Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена, руб. | Сумма, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - ситуационная съемка земель общего пользования (дорог) с фактическим отражением заборов, подъездных путей, строений и сооружений - камеральная обработка данных съемки (составление карты-плана границ) - межевой план для постановки на кадастровый учет | участок | 1 | 50 000 ,00 | 50 000,00 15 000 15 000 |

Итого (без налога, НДС)					80 000-00

Всего наименований: 80 000 (восемьдесят тысяч)  рублей 00 копеек.

Руководитель предприятия						(Зубков А.В.)